### Российская Федерация

#### Республика Карелия

# ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  22 июля 2019 года № 518р-П

г. Петрозаводск

В соответствии с Указом Главы Республики Карелия от 29 декабря 2012 года № 151 «О праздновании Дня Республики Карелия» утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке и проведению празднования Дня Республики Карелия в 2020 году.

Глава

Республики Карелия                                                              А.О. Парфенчиков

Утвержден распоряжением Правительства Республики Карелия

от 22 июля 2019 года № 518р-П

План

мероприятий по подготовке и проведению празднования дня 
Республики Карелия в 2020 году

| № п/п | Мероприятие | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Ориентиро-вочная стоимость (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Мероприятия по ремонту и благоустройству |
| 1. | Благоустройство спуска с ул. Германа Титова на набережную Онежского озера в г. Петрозаводске | до 1 ноября 2019 года | администрация Петрозаводского городского округа | 15,5 |
| 2. | Ремонт Губернаторского сада в г. Петрозаводске | до 1 ноября 2019 года | администрация Петрозаводского городского округа | 2,3 |
| 3. | Ремонт Санкт-Петербург-ской аллеи в г. Петрозаводске | до 1 ноября 2019 года | администрация Петрозаводского городского округа | 0,35 |
| 4. | Благоустройство сквера Юрия Гагарина в г. Петрозаводске | до 1 ноября 2019 года | администрация Петрозаводского городского округа | 1,5 |
| 5. | Ремонт Зарецкого парка в г. Петрозаводске | до 1 ноября 2019 года | администрация Петрозаводского городского округа | 0,85 |
| 6. | Ремонт Советской площади в г. Петрозаводске | до 1 ноября 2019 года | администрация Петрозаводского городского округа | 18 |
| 7. | Ремонт лестничного спуска по ул. Свердлова в г. Петрозаводске | до 1 ноября 2019 года | администрация Петрозаводского городского округа | 6 |
| 8. | Ремонт Онежской набереж-ной (ремонт покрытия, декоративных элементов, дорожек, подпорных стенок, лестничных спусков) в г. Петрозаводске | до 1 ноября 2019 года | администрация Петрозаводского городского округа | 5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. | Благоустройство террито-рии парка 50-летия Пионерской организации, парка Мира, парка «Лес Победы» в г. Петрозаводске | до 1 августа 2020 года | администрация Петрозаводского городского округа | 2,4 |
| 10. | Благоустройство галереи городов-побратимов в г. Петрозаводске | до 1 ноября 2019 года | администрация Петрозаводского городского округа | 3 |
| 11. | Ремонт газонов и огражде-ний вдоль центральных улиц в г. Петрозаводске | до 1 ноября 2019 года | администрация Петрозаводского городского округа | 15 |
| 12. | Ремонт пешеходной инфра-структуры (лестничные спуски, дорожки) в г. Петрозаводске | до 1 ноября 2019 года | администрация Петрозаводского городского округа | 12,5 |
| 13. | Ремонт фасада Дворца торжественных церемоний, расположенного по адресу: г. Петрозаводск, ул. Еремеева, д. 1 | до 1 ноября 2019 года | администрация Петрозаводского городского округа | 5 |
| 14. | Ремонт ул. Еремеева от ул. Куйбышева до Онежской набережной (проезжая часть, тротуар, парковка администрации Петрозаводского городского округа) в г. Петрозаводске, 3000 кв. м | до 1 ноября 2019 года | администрация Петрозаводского городского округа | 3,6 |
| Культурно-массовые мероприятия |
| 15. | Проведение ленд-арт- фестиваля в рамках проекта «Символы Карелии» с установкой арт-объектов в центральной части города г. Петрозаводска | до 1 ноября 2019 года | администрация Петрозаводского городского округа | 4 |
| 16. | Выставка достижений Республики Карелия, включая экспозицию муниципальных районов и городских округов в Республике Карелия | в день проведения праздничных мероприятий | администрация Петрозаводского городского округа | - |
| Организационно-технические мероприятия |
| 17. | Изготовление, доставка, установка сценического комплекса размером не менее 9,6х6 м на пл. Кирова в г. Петрозаводске | до 1 ноября 2019 года | администрация Петрозаводского городского округа | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 18. | Приобретение профессио-нального звукового оборудования мощностью не менее 15 кВт для сценического комплекса на пл. Кирова в г. Петрозаводске | до 1 ноября 2019 года | администрация Петрозаводского городского округа |  |
| 19 | Приобретение светового оборудования для сценического комплекса на пл. Кирова в г. Петрозаводске | до 1 ноября 2019 года | администрация Петрозаводского городского округа |  |
| 20. | Развитие велопешеходной инфраструктуры в г. Петрозаводске | до 1 ноября 2019 года | администрация Петрозаводского городского округа | 60 |
|  | Всего | 160 |

__________